## Slide 1
文档理解与多模态检索问答系统
基于 qwen3-vl-8b-instruct + LangChain 的多模态文档问答系统设计
以 GraphRAG 作为增强方向
课程项目方案

## Slide 2
汇报大纲
1
任务定义与应用背景
2
相关工作调研
3
系统方案设计
4
核心模块与模型选型
5
评测指标与实验设计
6
时间计划与风险管理
7
预期创新点

## Slide 3
任务定义：两层目标推进
最低可交付版本（必做）
✓ 支持上传多页 PDF 或页面截图
✓ 识别文本、表格、图表等内容
✓ 基于向量检索实现多模态 RAG
✓ 回答中标注引用来源
✓ 完成纯文本 vs 多模态 RAG 对比评测
增强目标（进阶）
★ 引入文档知识图谱
★ 增强跨页、多跳推理能力
★ 构建文本 GraphRAG
★ 构建多模态 GraphRAG
★ 输出细粒度关系路径引用
核心问题：多模态信息能否提升问答效果？图结构是否能在多跳推理上提供额外收益？

## Slide 4
应用背景
文档视觉问答面临的多重挑战
• 文档本身多模态（文本、图像、表格混排）
• 存在丰富的跨页逻辑关系
• 传统向量检索仅靠语义相似度，无法捕获结构化关系
学术科研
追踪跨章节逻辑链条
金融分析
财报数据关联提取
法律合规
条款引用关系定位
企业知识管理
跨文档多跳检索
技术演进路径
传统检索
→
RAG
→
GraphRAG
→
多模态GraphRAG

## Slide 5
相关工作：代表性数据集
DocVQA (WACV 2021)
• 12,000+ 文档图像
• 50,000 个问答对
• 需理解版面结构、图表、表单
ChartQA (ACL 2022)
• 9,600 道人工编写问题
• 23,100 道摘要生成问题
• 涉及逻辑运算和视觉推理
本项目将使用 DocVQA 与 ChartQA 子集进行评测，并自建测试集补充多跳推理场景

## Slide 6
相关工作：代表性模型与方法
qwen3-vl-8b-instruct
2025
文档/图表理解顶级性能，支持结构化输出
本项目采用
ColPali
2024
视觉语言模型生成多向量嵌入，晚交互匹配
本项目采用
Microsoft GraphRAG
2024
图结构建模、社区划分、查询增强
本项目采用
MMDocRAG
2025
视觉+文本混合检索策略
本项目采用
更多参考：Query-Driven Multimodal GraphRAG (ACL 2025)、MMGraphRAG (arXiv 2025)

## Slide 7
关键技术横向对比
维度 | 纯文本RAG | 多模态RAG | 文本GraphRAG | 多模态GraphRAG
文档解析 | get_text() | VLM结构化 | get_text() | VLM + 实体关系抽取
检索机制 | 向量检索 | 向量检索 | 向量 + 图游走 | 向量 + 图游走
图表理解 | ❌ | ✅ VLM描述 | ❌ | ✅ VLM + 原图
多跳推理 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅
生成模型 | Qwen-Turbo | qwen3-vl-8b | Qwen-Turbo | qwen3-vl-8b
本项目目标
注：课程最低可交付版本以前两列为主；后两列属于增强实验，用于分析图结构独立贡献

## Slide 8
系统整体架构：分阶段设计
阶段一：最低可交付版本（必做）
用户上传 PDF/图像
→
PyMuPDF 渲染页面图片
→
qwen3-vl 解析结构化内容
→
DashScope 向量化
→
FAISS 索引存储
→
多模态RAG问答
• Gradio 界面展示
• 引用来源标注
• 纯文本RAG基线对比
阶段二：增强目标（进阶）
抽取实体关系
构建文档图 (networkx)
图游走扩展检索
多模态GraphRAG
设计原则：阶段一稳定后，再加入知识图谱作为增强模块，降低实现风险

## Slide 9
核心模块说明
必做模块
文档解析
parse_doc.py
PyMuPDF + VLM 提取结构化内容
向量化入库
build_vectorstore.py
DashScope Embedding + FAISS
多模态RAG
rag_chain.py
检索 + 多模态生成
纯文本基线
baseline_text_rag.py
对比实验
界面
app.py
Gradio Web 界面
增强模块
知识图谱构建
build_graph.py
networkx 文档图
文本GraphRAG
text_graph_rag_chain.py
双轨检索
多模态GraphRAG
multimodal_graph_rag_chain.py
图游走+视觉
评测
evaluation.py
四组系统对比
知识图谱边类型
规则边（优先）：同页归属、图号引用、章节引用 | 语义边（增强）：VLM抽取实体关系

## Slide 10
模型选择与技术选型
组件 | 选型 | 理由
视觉理解与文档解析 | qwen3-vl-8b-instruct | 文档/图表理解顶级性能，API调用无需GPU
知识图谱 | networkx | 轻量级纯Python，零额外成本
文本嵌入 | DashScope text-embedding-v3 | 同平台低延迟，中英文支持，免费额度
向量数据库 | FAISS (CPU) | 轻量本地存储，pip即用
纯文本对照LLM | Qwen-Turbo | 价格低、调用方便，适合基线
文档渲染 | PyMuPDF | 纯CPU高速PDF转图片
💰 算力预算：无需本地GPU，API调用预计几十元以内，完全在课程项目成本范围内
注：纯文本组与多模态组模型能力不完全等价，对比偏工程比较，不表述为严格控制变量实验

## Slide 11
评测指标设计
准确率 (Accuracy)
人工判断三分制（全对/部分对/错）
必做
引用准确率
回答中引用的页码/图号是否正确
必做
ANLS
平均归一化编辑相似度（DocVQA标准）
可选
多跳命中率
是否正确追溯跨页引用链条
增强
图结构贡献
文本 GraphRAG 与纯文本 RAG 差异
增强
视觉独立贡献
多模态 RAG 与纯文本 RAG 差异
必做
必做
增强
可选

## Slide 12
数据集与实验设计
评测数据集
数据集A
公开学术论文PDF
3份
含丰富图表
数据集B
ChartQA子集
10题
图表推理
数据集C
DocVQA子集
10题
结构化文档
自建测试集
人工编写
40题
覆盖多类型
实验设计
实验一：基础对比（必做）
纯文本RAG vs 多模态RAG
关注点：图表题、表格题效果对比
实验二：图结构增强（选做）
四组系统对比
关注点：多跳推理、引用链条分析
实验三：引用标注与案例分析
全部回答检查
关注点：正确/错误案例、失败模式
自建测试集分布：纯文本理解(10题) + 图表理解(10题) + 表格查询(10题) + 多跳推理(10题)

## Slide 13
时间计划：14天里程碑
Day 1
环境配置、工程骨架
Day 2-3
PDF解析与结构化抽取
Day 4
向量化与FAISS入库
Day 5
纯文本RAG基线
Day 6
多模态RAG主链路
Day 7
Gradio界面与联调
Day 8-9
基础评测（必做）
Day 10-11
知识图谱构建
Day 12-13
GraphRAG增强实验
Day 14
整理结果、汇报材料
解析
RAG
评测
增强
交付

## Slide 14
风险与回退方案
VLM 结构化输出不稳定
影响：
页面解析结果不统一
回退：
优先保证 texts/tables/figures 三类字段稳定
实体关系抽取噪声大
影响：
GraphRAG 效果不稳定
回退：
先使用规则边，语义边作为增强项
四组系统实现时间不足
影响：
增强实验无法完整落地
回退：
优先保基础系统 + 评测 + 演示界面
对照实验不够严格
影响：
答辩时可能被追问模型公平性
回退：
明确说明偏工程比较，不表述为严格控制变量
核心原则：优先保证课程题目要求的最低可交付版本，增强模块作为探索性成果

## Slide 15
预期创新点与贡献
分层交付设计
主线交付与增强探索分层明确，降低项目风险
文档图像驱动
VLM 直接从页面图像提取结构化内容，减少 OCR 流水线复杂度
图结构作为增强能力
知识图谱设计为增量模块，允许稳定退回基础版本
可分析实验设计
除准确率对比外，整理引用标注质量和典型失败案例
低资源可落地
全流程基于 API 调用与轻量本地组件，无 GPU 要求
目标：在课程框架下完成可演示原型，产出有价值的对比实验结果

## Slide 16
参考文献
[1] DocVQA: Mathew et al. (WACV 2021)
[2] ChartQA: Masry et al. (ACL Findings 2022)
[3] qwen3-vl-8b-instruct: Qwen Team (2025)
[4] ColPali: Faysse et al. (2024)
[5] Microsoft GraphRAG: Edge et al. (arXiv 2404.16130, 2024)
[6] Query-Driven Multimodal GraphRAG (ACL 2025 Findings)
[7] MMGraphRAG (arXiv 2025)
谢谢！
欢迎提问与讨论